# Załącznik Nr 1 do SIWZ

| Nazwa wykonawcy |  | Formularz ofertowy – strona 1 / 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dane kontaktowe do korespondencji (wypełnić, gdy są inne niż wskazane po lewej) |
| Adres wykonawcy |  |  |
| Numer faksu |  |  |
| Adres e-mail |  |  |
| Numer telefonu |  |  |
| Numer NIP |  | Osobą do kontaktu na etapie prowadzonego postępowania jest: ………………………………………………….. |
| Numer REGON |  |  |

# FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr GIF.271.2.4.2016

pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej pośredniej o wydajności do 20l/s we wsi Nieciecz Włościańska”

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową: cena brutto ................………….................…………......................…zł (słownie:………………..……………..……………….............................. .............................................................................................................) w tym: podatek VAT ( .......% ) cena netto …………………………………………………………………zł B. Udzielamy …………. miesięcy gwarancji na zadanie objęte przedmiotem zamówienia (słownie miesięcy: ………………………………………………………………………………………………………. )

………………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Formularz ofertowy – strona 2 / 2

- Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: ........................................................................................................................

Stanowisko: ..........................................................................................................................

Imię i nazwisko ....................................................................................................................

Tel ......................................................fax.........................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………….............

- Oświadczamy, że wykonamy / nie wykonamy1 całość zamówienia siłami własnymi.

Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (36 m-cy), a także wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ (tj. 30 dni).

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

- W załączeniu przekazuję kosztorys ofertowy.

……………………………….…        …………………				      ………………………………………………..

(miejscowość)                     (data)   				                (podpis upoważnionego przedstawiciela)

# 1 niepotrzebne skreślić

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

......................................................

......................................................

......................................................

( nazwa i adres zamawiającego / pieczęć )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w ar. 22 ust. 1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej pośredniej o wydajności do 20l/s we wsi Nieciecz Włościańska”

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz złożyłem (-liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

…………………………………….                                                                            ……………………………………………………

(data)                                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela)

# Załącznik Nr 3 do SIWZ

......................................................

......................................................

......................................................

( nazwa i adres zamawiającego / pieczęć )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej pośredniej o wydajności do 20l/s we wsi Nieciecz Włościańska”

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.)

oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………….                                                                            ……………………………………………………

(data)                                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela)

# Załącznik Nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

# Umowa nr …../2016

zawarta w dniu _______________ roku w Sabniach

pomiędzy

Gminą Sabnie, 08-331 Sabnie, ul. Główna 73, NIP 823-156-00-68, REGON 711582061

reprezentowaną przez ……………………………………- Wójta Gminy

za kontrasygnatą ………………………………………… - Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

____________________, __-___ __________, ul. _________________
NIP:  _____________
REGON: ___________

reprezentowanym przez:

___________________________________________________________________________

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W  wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr postępowania  RIŚ.271.2.4.2016)  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej pośredniej o wydajności do 20l/s we wsi Nieciecz Włościańska”.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko wyroby budowlane odpowiadające wymogom zgodnym z opisem zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i uzyska akceptację Zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej pośredniej o wydajności do 20l/s we wsi Nieciecz Włościańska na działkach nr ewid. 451/1 i 451/3. Zakres prac do wykonania:

- Przebudowa budynku pompowni – adaptacja pomieszczeń w celu wyposażenia w agregat prądotwórczy, termomodernizacja (budynek o wymiarach: długość 21,12 m, szerokość
6,16 m, wysokość 4,60 m).

- Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku pompowni.

- Przebudowa połączeń między obiektowych – wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

- Wymiana zestawu hydroforowego wraz z armaturą i sterowaniem.

- Wymiana dwóch zbiorników magazynowych wody czystej o pojemności użytkowej (każdy)
V = 50  m2.

- Budowa hydrantu naziemnego na zewnętrznej sieci wodociągowej.

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 30kW.

- Utwardzenie terenu wewnętrznego pasa pieszo-jezdnego.

- Utwardzenie terenu: chodnik, opaska, schody na zbiornik.

- Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót– stanowiące załączniki do SIWZ.

- Wszystkie urządzenia zdemontowane podczas realizacji zamóienia pozostają własnością Zamawiającego.

§ 2

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać Zamawiającemu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami,

- ofercie Wykonawcy,

- stanowiącymi integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prowadzenia robót i terenem budowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 3

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw z patentów, praw do wzorów użytkowych, praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami,

- ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego  sąsiedztwa  terenu  budowy; wystąpienie  takich  szkód  nie  zwalnia  Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

- po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi i dokumentacją techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane w warunkach określonych w umowie,

- wykona przedmiot umowy zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, dokumentacją techniczną, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), w terminie wskazanym w § 5 niniejszej umowy,

- zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż.

§ 4

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi  stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić Zamawiającemu  projekt  umowy  lub  projekt  zmiany  umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmiany umowy, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub projektu zmiany umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od  dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

a.  zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania  robót objętych umową,

b.  kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

c.  termin wykonania robót objętych umową zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

d.  termin zapłaty wynagrodzenia

6. Umowa na roboty budowlane pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

8. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia projektu umowy i jej zmian, z dołączoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy i jej zmian – na zasadach określonych w ust.2-4

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego udzielić  mu  wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawców.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 5

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

rozpoczęcie: po podpisaniu umowy

zakończenie: do 16.12.2016r.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się:

  - zakończenie wszystkich prac budowlanych w zakresie zgodnym z umową oraz przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zrealizowaniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru,

  - dokonanie odbioru końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów związanych z realizacją zadania.

§ 6

Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy po podpisaniu umowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 7

Nadzór nad inwestycją

- Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi personel wskazany przez Wykonawcę
w ofercie Wykonawcy tj.

- kierownik budowy: …………………….

- kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej: …………………….

- kierownik robót w branży elektrycznej: …………………….

Zmiana kierownika budowy lub robót w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Nadzór z ramienia inwestora sprawować będą:

- inspektor nadzoru w branży instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: …………………….

- inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej: …………………….

- inspektor nadzoru w branży elektrycznej: …………………….

§ 8

Odbiór robót

Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w etapach lub w całości po spełnieniu następujących warunków:

1.	Po zakończeniu robót objętych umową (poszczególnych etapów) i jej załącznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób Wykonawca  (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.

2.	Zamawiający (Inspektor Nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

a/ dziennik budowy

b/ dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy , inspektora nadzoru.

c/ protokoły wymaganych prób

d/ oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e/ rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy,

f/ paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne,

g/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez naradę koordynacyjną i zarejestrowaną przez właściwy PODGiK,

- Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiający (Inspektor Nadzoru) w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

- Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

- Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia, w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.

§ 9

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu w kwocie netto: …………słownie:  ………………………………., powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, którego wysokość  wynosi 23%tj.:……………. Należność brutto wynosi: ………………..zł (słownie: …………………………………………………………zł ).

Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego

- załącznik nr 2 do umowy.

2. Strony umowy stwierdzają, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia umownego zgodnie z art. 632 K.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z  umowy i wszystkie koszty związane z  właściwą realizacją i oddaniem  Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i usterek oraz dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym

3. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, potwierdzonego w protokole konieczności, spisanego przez strony i zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki  po zawarciu nowej umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w ust. 3 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe (lub zamienne) wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w zamówieniu podstawowym - ceny zostaną ustalone po rozeznaniu rynku. Ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją 
i realizacją przedmiotu umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, opłaty, 
odszkodowania i inne wydatki związane lub wynikłe na tle realizacji przedmiotu umowy.
6. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie maksymalnie 2 faktur: częściowej i końcowej. Fakturę częściową wykonawca wystawi na podstawie protokołu przerobowego, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, do 50% wartości zamówienia. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu końcowego

7. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr umowy i nazwę zadania. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

8. W przypadku zaistnienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie zapisów umieszczonych w § 14.

9. Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole odbioru, o których mowa w ust. 6 została wykonana przez Podwykonawcę, zakres tych robót podlega wyszczególnieniu w protokole, który wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawcę. W protokole określone zostanie także wynagrodzenie należne Podwykonawcy. Tak sporządzony protokół stanowi dla Podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT Wykonawcy.

9. Zapłata dla Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego dokonania zapłaty dla Podwykonawcy należności wynikającej z faktury, jeżeli Podwykonawca taką fakturę wystawił. Do faktury Wykonawca dołączy:

- kopię faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, dostawy lub usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zgodne z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie  Podwykonawcy  o  otrzymaniu  od Wykonawcy  całości  należnego  wynagrodzenia  za wykonaną przez niego robotę, dostawę lub usługę.

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz kompletu dokumentów, zgodnie z ust. 9, na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

11. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

12 .  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy, w tym na zastosowane wyroby budowlane, licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy.

- Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy przeglądu gwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół z przeprowadzonego przeglądu, który podpisują strony umowy bądź osoby upoważnione do dokonania przeglądu w ich imieniu.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

- W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w przedmiocie umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na swój koszt.

- Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy, bez ponoszenia na rzecz Wykonawcy kar umownych lub innych świadczeń.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający upoważniony jest do zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w wysokości ……… zł (słownie złotych: ……………..), w formie ……………………. .

- W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zmian wynikających z ust. 2 obciążają Wykonawcę.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch terminach:

  - 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

  - 30% zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy, albo likwidacja,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego do wznowienia robót,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane bądź wykonuje roboty, które posiadają wady,

- zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy - art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.),

- Wykonawca podzleca roboty bez zgody Zamawiającego,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod rygorem nieważności odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz:

      - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

      - wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do:

        - dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia,

        - przejęcia terenu budowy pod nadzór Zamawiającego,

        - uregulowania wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy, na podstawie skontrolowanej i potwierdzonej wartości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru oraz wystawionej faktury VAT.

§ 13

Korespondencja

1.Strony podają adres do korespondencji:

  - Zamawiający: ul. Główna 73, 08-331 Sabnie.

  - Wykonawca: …………………………………..

2. W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie o tej zmianie.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku ustalonego w ust. 2, korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.

§ 14

Kary umowne

1. Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

1.) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, opóźnienia jeżeli opóźnienie trwa nie dłużej niż 20 dni i 0,4% za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

2.) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.

§ 15

Zmiany umowy

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.

2.	Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach:

1)	Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

a)	warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

b)	klęski żywiołowe;

c)	zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

d)	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

e)	zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umów;

f)	inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

g)	zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych;

h)	w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

2)	Zmiany osobowe

a)	zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej

równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub określone innymi ustawami;

b)	zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

3)	Zmiany sposobu spełniania świadczenia – zmiany technologiczne a w szczególności

a)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c)	konieczność realizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałów niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

d)	konieczność realizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

4)	Zmiany organizacji spełnienia świadczeń w zakresie:

a)	zmiana szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

b)	zmiana zasad dokonywania odbiorów robót,

5)	Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a)	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ

b)	zmiana obowiązującej stawki VAT;

c)	zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy;

d)	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

e)	kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

3.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający wyraził zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

4.	Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a)	ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa;

b)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np.  zmiana rachunku bankowego);

c)	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

5. Udzielenie zamówień dodatkowych oraz  zamówień uzupełniających może nastąpić na zasadach  określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i jest przedmiotem odrębnych umów .

§ 16

Roboty dodatkowe

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji.

- W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1, i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem odrębnej umowy na ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

- Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji.

§ 17

Rozstrzyganie sporów

Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej	 umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 19

Postanowienia końcowe

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Dokumentacja techniczna

2. Oferta Wykonawcy

# Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Oferenta ........................................................................................................................................................

Adres Oferenta ..........................................................................................................................................................

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

| Lp. | Rodzaj robót | Miejsce wykonania | Data (od – do) wykonania | Wartość wykonanych robót (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zadania | Zakres wykonanych robót |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam dostępne dokumenty potwierdzające, że najważniejsze w/w roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.

Dokumentami potwierdzającymi są:

- poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

…………………………………….                                                                                 ……………………………………………………

(data)                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku doświadczenia.

# Załącznik Nr 6 do SIWZ

…………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

# WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia (funkcja) | Kwalifikacje zawodowe: rodzaj uprawnień (specjalność), data wydania uprawnień | Informacja o przynależności do izby samorządu zawodowego - nazwa izby, numer ewidencyjny członka OIIB | Informacja o podstawie dysponowania osobą * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że wymienione wyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej pośredniej o wydajności do 20l/s we wsi Nieciecz Włościańska” posiadają wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z  2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

…………………………………….                                                                                 ……………………………………………………

(data)                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)

* Podać podstawę dysponowania osobą np.:

-      osoba jest pracownikiem Wykonawcy (umowa o pracę);

- osoba fizyczna niebędąca pracownikiem Wykonawcy ( umowa zlecenie, umowa o dzieło) ;

- umowa z innym podmiotem  1),

1)     W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, winien dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji osób na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu nin. zamówienia oraz dokumenty tego podmiotu w zakresie określonym w Rozdziale 6 SIWZ.

# Załącznik Nr 7 do SIWZ

......................................................

......................................................

......................................................

( nazwa i adres zamawiającego / pieczęć )

INFORMACJA O PRZYNALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GIF.271.2.4.2016

pn: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej pośredniej o wydajności do 20l/s we wsi Nieciecz Włościańska”, niniejszym informuję, że:

Należę / Nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.)

Należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą : **

| Lp | Nazwa i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

…………………………………….                                                                                 ……………………………………………………

(data)                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

** należy wypełnić jeśli dotyczy